**Zápis z jednání komise dopravy, výstavby a ekologie**

 **ze dne 9.3.2022**

Místo : malá zasedací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas : 15:30 – 17:50

Přítomní : Ing. Rundt, Ing.Dvořák, Martin Krejčíček, Jiří Skalský

Omluveni: Jana Batelková, Stanislav Holiš

Hosté: Ing. Jana Faicová

**Struktura zápisu:**

1. Podněty - zařadit na program rady a projednat.
2. Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová
3. Úkoly pro členy komise
4. Informace od úředníků MOb Hrabová
5. **Projednat na radě**
	1. **Přechod pro chodce u vstupu do areálu TJ Sokol Hrabová.** Komise projednala problematiku bezpečnosti chodců při vstupu do areálu TJ Sokol a doporučuje radě objednat vypracování dopravně technické studie přechodu pro chodce přes ulici Paskovskou mezi ulicemi Mezipolí a Krašická na jedné straně a odstavnou plochou před vstupem do areálu TJ Sokol na druhé straně.
	2. **Účast člena komise při realizaci doporučení, která komise předloží radě.** Komise na základě zkušeností s chybně objednanou opravou Dubraviovy ulice doporučuje radě účast zástupce komise při realizaci projektů obce, ke kterým se komise vyjadřovala. Konkrétně na jejím začátku,  v průběhu a na konci realizace.
	3. **VO na ulici Šídlovecké mezi ulicí Obchodní a podchodem pod ulicí Místeckou.** Komise doporučuje vyřešit nedostatečné osvětlení výše uvedeného úseku.
	4. **EIA č. OV9187**. Komise doporučuje radě požádat DIAMO s.p. o zpracování odborných posudků s odkazem na Závazné stanovisko MŽP z května 2018, č.j.; sp.zn. MZP/2018/580/645,28120; 220.1,A/20

kapitola: „I. Podmínky pro fázi přípravy záměru“

bod: „3. Zpracovat posudek pro režim čistírenského systému na lokalitě Paskov ve variantách, ze kterých plyne:“ a to podle všech ve stanovisku uvedených bodech a), b) a c).

**B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová**

* 1. Ing. Jana Faicová zajistí ořezaní větví u sloupu s VO na konci ulice Nešverova a objedná úpravu nasměrování svítidla tak, aby toto lépe osvětlovalo i stezku směrem k můstku přes Ščučí.
	2. Ing. Jana Faicová ověří možnost přidání nové silniční komunikace mezi ulicemi Šolcova a Božetěchova do územního plánu MOb Hrabová.
	3. Zápach ITT – Ing Jana Faicová dohledá do příští komise všechny dokumenty související s povolením tohoto provozu s o hledem na kvalitu životního prostředí.

**C) Úkoly pro členy komise**.

* 1. Martin Krejčíček zajistí vysvětlující komentář k výsledkům chemického rozboru vody vypouštěné z části Paskova do Pilíku č.4.

**D) Informace od úředníků MOb Hrabová**

* 1. **Zkapacitnění odlehčovacího kanálu** - Ing. Faicová informovala komisi o skutečnosti, že zahájení realizace stavby brání neúplná žádost o vydání stavebního povolení, konkrétně pak mostů v blízkosti ulice Paskovské, pro nedodaná souhlasná stanoviska ze strany společnosti Innogy a.s. Financování celé stavby má DIAMO s.p. zajištěno na letošní rok.
	2. **Kruhový objezd u Shell** – Ing. Faicová informovala komisi, že odvolání jednoho majitele bude řešit krajský úřad.
	3. **Chodník a můstek k hasičárně**. Ing. Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že se do veřejné soutěže na realizaci této stavby přihlásily dvě firmy. Protože ani jedna nesplnila zadávací podmínky, nebyla vybrána žádná firma.
	4. **Budova bývalé MŠ na Viktora Huga** - Ing. Faicová předložila komisi **„Zprávu o provedení stavebně–technického průzkumu objektu MŠ Viktora Huga“** a informovala ji o skutečnosti, že posudek doporučuje demolici celého objektu. Po dobu ruské invaze na Ukrajině zůstane objekt k dispozici jako rezerva pro případné využití pro utečence. Komise zváží možnosti budoucího využití pozemku.
	5. **Chodník podél ulice U Řeky** – Ing Faicová informovala o skutečnosti, že bylo zažádáno o znalecký posudek, zastupitelstvo bude schvalovat záměr na výkup potřebné části pozemku.
	6. **Nová výstavba na haldě** – Ing. Faicová informovala komisi, že žádná změna územního plánu se aktuálně neprojednává.
	7. **Oprava památného kříže na ulici Jestřábského –** Ing. Jana Faicová informovala komisi, že pan tajemník aktuálně zpracovává žádost o dotaci.
	8. **Dopravní situace na jižní části Paskovské** – Ing. Faicová informovala komisi, že čekáme na návrh dopravního značení, jako podkladu pro změnu objízdných tras v souvislosti opravou silničních komunikací v Nové Bělé.
	9. **Přístupová cesta k Pilíkům** – Ing. Jana Faicová informovala komisi, že se paní místostarostka domluvila s vedením DIAMO, s.p. na možnosti využívat opravenou část pozemků (trvalý travní porost, vodní plocha, ostatní plocha) – původní přístupovou komunikaci k čerpací stanici č.3 i pro potřeby občanů. Oprava komunikace na hrázi u Pilíku č.4 a č.5 bude předmětem dalšího jednání a komunikace v majetku MO bude opravena z prostředků ÚMOB ještě v letošním roce. S využitím bývalé hráze pod Pilíkem 3, jako stezky pro cyklisty a chodce, vedení obce nepočítá.

Zapsal Jiří Skalský