### Materiál č. 7

Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

------------------------------

Pro 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 28. 4. 2021

Věc: 	Dodatek ke smlouvě – novostavba MŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

rozhodlo

o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“, mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a společností MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ 42864771 dle přílohy předloženého materiálu.

Důvodová zpráva :

V proběhu realizace stavby je na pravidelných kontrolních dnech projednáván průběh prací vč. případných změn, které mají dopad na cenu díla. K dnešnímu dni byly zpracovány změnové listy, které jsou přílohou materiálu pro jednání zastupitelstva. Při započtení vzniklých víceprací a po odečtu méně prací, je souhrn nákladů vypočten na 1 365 044,95 Kč bez DPH, na které je nutno uzavřít výše uvedený dodatek.

Zpracovala : Svatava Králová

Předkládá : starosta MOb Hrabová – Igor Trávníček

Příloha:  - změnové listy č. 20, 22-24

- Dodatek č. 5

Projednáno: v Radě městského obvodu Hrabová dne 14. 4. 2021