Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová:

Hrabová 2040 (aktualizace 2020)

Ostrava – Hrabová

Září 201820

Obsah

Úvod	5

1 Vize – Hrabová 2040	6

1.1 Užší znění vize	6

1.2 Širší znění vize	7

2 Strategické rozvojové oblasti Hrabové do roku 2040	7

3 Hodnocení stávajícího stavu a SWOT analýza	7

3.1 Souhrnné výsledky ankety	7

3.2 SWOT analýza	9

3.2.1 Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení 	9

3.2.2 Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava 	10

3.2.3 Bezpečnost občanů 	11

3.2.4 Péče o výchovu dětí a mládeže 	12

3.2.5 Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory 	12

3.2.6 Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka 	13

3.2.7 Podnikání a pracovní příležitosti 	14

4 Cíle strategických rozvojových oblastí do roku 2026	14

5 Opatření vycházející ze strategických cílů do roku 2026	18

5.1 Strategická rozvojová oblast 1: Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení	18

5.1.1 Vytvořit centrum Hrabové v návaznosti na stávající Úřad městského obvodu	18

5.1.2 Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec při zachování jeho architektonické hodnoty	19

5.1.3 Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a volný čas	20

5.1.4 Vyřešit budoucí využití areálu mateřské školky na ulici V. Huga	21

5.1.5 Zachovat rozsah zeleně na území městského obvodu Hrabová minimálně na stávající úrovni (2018) a zajistit její revitalizaci	21

5.1.6 Dobudovat kanalizační síť v jižní části a zajistit další rozvoj sítě a technické infrastruktury pro napojení souvislé zástavby MOb Hrabová	22

5.1.7 Rozšířit hřbitov v Hrabové 	23

5.1.8 Zachovat poštovní služby v Hrabové	23

5.1.9 Zřídit startovací byty	23

5.2 Strategická rozvojová oblast 2: Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava	24

5.2.1 Vyřešit dopravu vč. klidové v oblasti sídliště Šídlovec	24

5.2.2 Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56)	25

5.2.3 Zajistit zklidnění dopravy po ulici Paskovské omezením nákladní dopravy	25

5.2.4 Zajistit ochranu obytné zástavby MOb Hrabová před hlukem automobilové dopravy a prioritně vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)	25

5.2.5 Vybudovat přímý sjezd ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry	26

5.2.6 Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na území Hrabové vybudováním kruhových objezdů na křižovatkách ulic Mostní – Frýdecká – Buničitá a Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké	26

5.2.7 Dobudovat a zkapacitnit síť cyklostezek na území Hrabové při zajištění jejich provázanosti na okolní sítě cyklostezek	27

5.2.8 Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu komunikací ve vesnické části a u nové výstavby zajistit závazky developerů 	28

5.2.9 Napojit ul. Poplužní na prodlouženou Mostní	29

5.2.10 Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové	29

5.3 Strategická rozvojová oblast 3: Bezpečnost občanů 	30

5.3.1 Zlepšit zajištění bezpečnostní situace v Hrabové instalací elektronických bezpečnostních systémů 	30

5.3.2 Zlepšit bezpečnostní situaci v Hrabové zajištěním koordinace složek IZS Úřadem městského obvodu	31

5.3.3 Zabránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů na území MOb Hrabová	32

5.3.4 Zlepšit informovanost rozšířením přenosu informací mezi Úřadem městského obvodu a občany elektronickou formou	32

5.4 Strategická rozvojová oblast 4: Péče o výchovu dětí a mládeže	33

5.4.1 Vybudovat novou mateřskou školu v sousedství Úřadu MOb Hrabová	33

5.4.2 Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové	34

5.4.3 Podporovat zájmovou činnost dětí a mládeže	34

5.4.4 Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu	35

5.5 Strategická rozvojová oblast 5: Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory	36

5.5.1 Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová	36

5.5.2 Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich života v domácích podmínkách	36

5.5.3 Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová	37

5.6 Strategická rozvojová oblast 6: Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka	38

5.6.1 Vybudovat kulturní sál	38

5.6.2 Vybudovat sportovní halu	38

5.6.3 Revitalizovat areál TJ Sokol	39

5.6.4 Vytvářet zázemí pro cyklisty 	39

5.6.5 Vytvářet lepší podmínky pro sbor dobrovolných hasičů vč. výchovy mladých hasičů	40

5.6.6 Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů s obvodem	41

5.7 Strategická rozvojová oblast 7: Podnikání a pracovní příležitosti	41

5.7.1 Zamezit podnikání zatěžující občany negativními vlivy	41

5.7.2 Podporovat služby občanům poskytované živnostníky	42

6 Rozvojové aktivity dle strategických rozvojových oblastí a cílů	43

7 Podpora realizace 	44

7.1 Zpřístupnění dokumentu	44

7.2 Personální a organizační zajištění realizace strategie rozvoje MOb Hrabová	44

7.2.1 Řídící skupina	44

7.2.2 Kontrolní a iniciační skupina	45

7.3 Monitorování průběhu realizace strategie rozvoje MOb Hrabová	45

7.4 Aktualizace strategie rozvoje MOb Hrabová	45

7.5 Financování realizace strategie rozvoje MOb Hrabová	46

# Úvod

Záměrem zpracovaného dokumentu bylo naformulovat a popsat základní směry rozvoje městského obvodu Hrabová pro následující léta. Celý dokument je zpracován s využitím standardních metod a postupů, charakteristických pro podobné dokumenty. Smyslem tvorby dokumentu bylo na základě znalosti stávající situace v městském obvodu Hrabová vycházející z názorů občanů (anketa pořádaná ve dnech …), setkání starosty obce s občany (19.1. a 21.3.) a diskuse pracovní skupiny (uskutečnilo se celkem 9 jednání – 31.1., 20.2., 22.3., 9.4., 24.4., 14.5., 29.5., 5.6. a 22.6.) formulovat představy o budoucnosti městského obvodu. Strategickou část dokumentu tvoří vize a strategické rozvojové cíle. Implementační část tvoří potom opatření a aktivity, jejichž úkolem je pomoci tyto představy dosáhnout. Dokument byl vytvářen v období od ledna do června 2018 a vychází z týmově zpracované vize Hrabové pro rok 2040 s tím, že základní strategické rozvojové oblasti a cíle jsou formulovány pro následující dvě volební období, tedy na léta 2018–2026.

Na zpracování se podílela pracovní skupina, sestavená z místních občanů, reprezentujících různé odbornosti, demografické a sociální skupiny. Konkrétně byl tým tvořen následujícími členy:

- Igor Trávníček

- Ing. Bohumil Rundt

- Ing. Jan Dvořák

- Ing. Bedřich Chlupatý

- Mgr. Alica Strnišťová

- Libor Pilch

- Ing. Květoslava Hrabovská

- Vladislava Kopitzová

- Petr Novák

- Pavel Žižka

- Mgr. Petr Žižka

- Mgr. Jan Šumbera

Metodické vedení, moderování pracovních jednání a koučování týmu zajišťoval Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. ze společnosti VAV Enterprise plc, s. r. o. a pedagog Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Předkládaný dokument prošel procesem veřejného projednání. Dokument byl pro zájemce zveřejněn jednak na webu MOb Hrabová a jednak v tištěné podobě byl přístupný v prostorách ÚMOb Hrabová v období měsíců července a srpna 2018. Obdržené připomínky občanů (celkem 5) byly zapracovány do dokumentu, který byl předložen k závěrečnému veřejnému projednání na setkání s občany dne 4. 9. 2018. Setkání se konalo v zasedací místnosti ÚMOb Hrabová. Poznatky a připomínky vzešlé z tohoto setkání s občany byly projednány pracovní skupinou dne 20. 9. 2018 a následně byly zapracovány do konečné verze dokumentu, určené k projednání zastupitelstvem MOb Hrabová.

Aktualizace byla připravena od února do září 2020 Kontrolní a iniciační skupinou v upraveném složení:

1. Igor Trávníček

2. Vladislava Kopitzová

3. Miroslav Houžvička

4. Ing. Bohumil Rundt

5. Ing. Jiří Skalský

6. Mgr. Alica Strnišťová

7. Ing. Jan Socha

8. Ing. Jan Dvořák

9. Ing. Květoslava Hrabovská

10. Ing. Bedřich Chlupatý

11. Ing. Miroslav Poláček

12. Mgr. Jiří Slepička

Veškeré výstupy v této fázi zpracovával  Ing. Jan Dvořák a byly předloženy ke schválení zastupitelstvu v září 2020.

Proces formulace strategie – vize, strategické rozvojové oblasti a formulace jednotlivých opatření - je tímto možné považovat za ukončený. Proces naplňování strategie, tedy rozpracování časových a finančních souvislostí naformulovaných opatření a jednotlivých aktivit bude již v kompetenci samosprávy a Úřadu městského obvodu Hrabová.

# Vize – Hrabová 2040

## Užší znění vize

Hrabová 2040 – komunikativní příměstské sídlo, příjemné a bezpečné pro všechny generace místních obyvatel, atraktivní pro zájemce o příměstskou rekreaci a vstřícné pro ohleduplné podnikání.

## Širší znění vize

Hrabová 2040 – bezpečné příměstské sídlo s převážně venkovským charakterem, komunikující uvnitř i na venek, příjemné pro své obyvatele všech generací svým urbanismem, komplexní technickou i dopravní infrastrukturou, dobrou dopravní obslužností, kvalitní péčí o výchovu dětí a mládeže, stejně jako o spokojený život seniorů, atraktivní svou pestrou volnočasovou nabídkou nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky, vyhledávající zajímavou příměstskou rekreaci a vstřícné pro ohleduplné podnikání zejména malých, ale i středních firem, nezatěžujících životní prostředí.

# Strategické rozvojové oblasti Hrabové do roku 2040

Identifikace a formulace strategických rozvojových oblastí byla provedena na základě názorů občanů a znalosti problematiky a situace v Hrabové, garantované zejména členy pracovní skupiny. Vymezené oblasti se vztahují primárně k období let 2018 – 2026 a jejich posláním je zajistit naplňování vize Hrabová 2040. Na základě vývoje a situace v rámci MOb Hrabová by měly být tyto strategické oblasti po uplynutí první části období (2018 – 2026) vyhodnoceny a případně aktualizovány na základě aktuální úrovně poznání.

- Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

- Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

- Bezpečnost občanů

- Péče o výchovu dětí a mládeže

- Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

- Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

- Podnikání a pracovní příležitosti

# Hodnocení stávajícího stavu a SWOT analýza

Hodnocení stávajícího stavu bylo realizováno s využitím výstupů anketního šetření mezi občany (viz kap. 3.1) a zpracováním SWOT analýzy v členění dle jednotlivých identifikovaných strategických rozvojových oblastí a to metodou expertního zpracování. Expertní východiska (znalost dané problematiky) vycházela ze znalostí jednotlivých členů pracovní skupiny, podílejících se na zpracování strategického dokumentu a metodického vedení moderátora a kouče týmu.

## Souhrnné výsledky ankety

V závěru roku 2017 bylo realizováno anketní šetření mezi občany. Toto šetření bylo částečně ovlivněno aktuálním řešením problematiky školky, nicméně nabídlo i některé další podněty.

| č. | navržené akce | počet podnětů |
| --- | --- | --- |
|  | školka | 13 |
|  | kulturní dům | 12 |
|  | protihluková stěna Místecká | 12 |
|  | úprava a údržba zeleně | 11 |
|  | sportovní hala | 8 |
|  | kanalizace | 7 |
|  | kontrola emisí zóny | 6 |
|  | zákaz vjezdu nad 12T | 5 |
|  | Prodloužená Mostní | 4 |
|  | oddychová zóna u Ostravice | 4 |
|  | chodník na Vratimov | 4 |
|  | úprava náměstí Šídlovce | 3 |
|  | zjednosměrnění Šídlovce | 3 |
|  | zrušení zpoplatnění Místecké | 3 |
|  | oprava mostku + chodníků v esíčku na jihu | 2 |
|  | navýšení hlídek MP | 2 |
|  | chodníky kolem Paskovské | 2 |
|  | oprava podchodu Šídlovec | 2 |
|  | instalace laviček | 2 |
|  | modernizace autobus. zastávek | 2 |
|  | modernizace bytového fondu | 2 |
|  | rozšíření parkovacích míst na Šídlovci | 2 |
|  | oprava Klasné | 2 |
|  | sloupky na Domovské | 2 |

| č. | navržené akce | počet podnětů |
| --- | --- | --- |
|  | měření rychlosti na Paskovské | 2 |
|  | parkování před tržnicí | 1 |
|  | nové centrum Hrabové | 1 |
|  | VO na nových ulicích | 1 |
|  | dopravní situace Bělská | 1 |
|  | bezplatný internet | 1 |
|  | přechod pro chodce u sokolského hřiště | 1 |
|  | budování cyklostezek | 1 |
|  | rekonstrukce hasičárny | 1 |
|  | komunitní centrum | 1 |
|  | parkoviště u kostela | 1 |
|  | tramvaj | 1 |

## SWOT analýza

SWOT analýza vznikla na základě expertního přístupu, garantovaného znalostmi členů pracovní skupiny.

### Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 22. 3. 2018 a upravena a doplněna na základě jednání ze dne 9. 4. 2018 a aktualizována 7. 9. 2020.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Možnost využívat infrastruktury a servisu města Ostravy - obec leží na samém okraji průmyslového města. Využívá tedy výhody města (kulturní, sportovní, společenské zázemí, veřejná doprava atd.) Hrabová tedy umožňuje poměrně klidný život podobný venkovu (především vesnická část) a přitom „servis“ velkoměsta Příroda, blízkost přírody, množství zeleně (řeka Ostravice, významné krajinné prvky na území Hrabové, Beskydy) Šídlovec - sídliště s lidskou tváří, které má zajímavou architekturu Volné pozemky vhodné k výstavbě rodinných domů Inženýrské sítě na většině území obce Atraktivita prostředí pro bydlení (příjemné bydlení), zájem o novou výstavbu v obci Hřiště Sokola Hrabová Pošta v obci | Zhoršená kvalita ovzduší, negativní jevy v podobě zhoršeného životního prostředí pak jsou spojeny nejen s nedalekou hutí Arcelor Mittal, ale bohužel též s novou průmyslovou zónou a nárůstem dopravy Chybějící kanalizace v jižní části Některé části v obci jsou zanedbané, zvýšené nebezpečí ukládání odpadu na divoké skládky Šídlovec - nesladěný vzhled jednotlivých domů, část obytných domů v horším stavu (nerekonstruované), nedokonalá pasportizace obecního bytového fondu, chybí plány na investice a koncepce údržby Technická infrastruktura – nutné rozšiřování a úpravy vzhledem k výraznému nárůstu zástavby rodinných domů Menší průmyslové zóny vklíněné do obytné části obce (Tajga, Beta) |
| Příležitosti | Hrozby |
| Územní plán, který bude do budoucna dávat jasné mantinely pro to, kde je prostor pro život a rekreaci a kde je prostor pro čistý, moderní průmysl, který bude do budoucna přispívat k ekonomickému růstu obce, nikoliv k jeho devastaci Spolupráce, komunikace a soužití s moderními a ŽP nezatěžujícími průmyslovými zónami Udržitelný růst počtu obyvatel Atraktivita zachovalé volné krajiny pro návštěvníky Vybudování centra městského obvodu (poblíž kostela sv. Kateřiny) Stávající nedostatečná estetická úprava veřejných prostranství – např. obnovení parku na Šídlovci Zájem o výstavbu domů na zanedbaných pozemcích Plán revitalizace zeleně - omlazení, případně vykácení s následnou výsadbou mladých a možná vhodnějších druhů stromů Dobudování chybějící kanalizace Zalesnění ploch – např. pod Místeckou ulici Modernizace bytového fondu Sjednotit vzhled fasád na Šídlovci Využití prostoru po školce na V. Huga Větší míra usměrňování developerských záměrů Využití prostoru po likvidaci haldy Hrabová Možnost obnovy některých vodních ploch (rybníků) v Hrabové Rozšíření hřbitova | Neřízený rozvoj obce, kde rodinné domy vrůstají do přírody a průmysl do obytných zón i přírody Špatné ovzduší může odrazovat od bydlení Rozšiřování území průmyslových zón a nárůst ekologické zátěže Zánik vodní nádrže Pilíky Degradace architektonické hodnoty nového Šídlovce nejednotným vzhledem jednotlivých vchodů v rámci bloku Postupné ubývání přírody pro divoce žijící zvěř Stárnoucí bytový fond a jeho podfinancování Omezené možnosti ovlivnění činnosti developerů Případný zájem developera o pozemek bývalé MŠ s cílem vysokého zhodnocení stavební parcely z důvodu vysoké atraktivity umístění pozemku |

### Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 22. 3. 2018.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Rychlá dostupnost centra a ostatních částí Ostravy Dostupnost na dálnici Kvalitní obsluha veřejnou dopravou. Rychlá dostupnost Beskyd Napojení Hrabové na cyklistické stezky | Hluk z Místecké (D56) Vysoká intenzita individuální automobilové dopravy vč. nákladní a nedodržování dopravních předpisů Zastaralá koncepce dopravy na Šídlovci a nedostatek parkovacích míst Nedostatečná infrastruktura v místech developerské výstavby (nevhodné dopravní napojení, nezpevněné komunikace, chybějící parkovací místa a veřejné osvětlení) Zpoplatněná část Místecké ulice (D56), vedoucí přes katastr obce způsobující objíždění přes obytnou část Chybějící chodníky podél frekventovaných komunikací (ul. Frýdecká – území Vratimova) Nedostatečná propustnost křižovatek při sjezdu z Místecké ulice na ul. Prodlouženou |
| Příležitosti | Hrozby |
| Zklidnění Paskovské zprovozněním prodloužené Mostní Výstavba tramvajové trati do průmyslové zóny Výstavba chodníků podél ul. Paskovské Protihlukové stěny – Místecká Usměrnit provoz aut na Šídlovci Podporovat cyklistickou dopravu jako ekologickou a přitom rychlou dopravu Odstranění zpoplatnění Místecké (D56) | Antagonistické názory obyvatel na problematiku individuální automobilové dopravy S rozvojem průmyslu (sklady apod.) a výstavby rodinných domů rostoucí automobilová doprava Po zprovoznění prodloužené Mostní zůstane ul. Paskovská průjezdná pro nákladní auta Odkládání řešení dopravní situace na Šídlovci |

### Bezpečnost občanů

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Silnou stránkou je venkovský charakter obce, kde se lidé vzájemně znají, s výjimkou jen jižní části obce. Stejně tak i o Šídlovci nelze hovořit jako o místě s typickou sídlištní anonymitou Relativně nízká kriminalita - občané nemají obavu z přepadení na ulici Služebna Městské policie na Šídlovci Sbor dobrovolných hasičů v obci | Nedostatečná hlídková činnost městské policie, zaměřená na preventivní ochranu před kriminalitou v problémových lokalitách a časech. Nereaguje na aktuální problémy kriminality a přestupkového chování Nedostatečná hlídková činnost státní policie Neexistující technická podpora prevence kriminality (kamerové systémy, fotopasti atd.) Vandalismus Výskyt problémových jedinců stahujících se z velkých sídlišť a zapříčiňujících drobné krádeže, vandalismus apod. |
| Příležitosti | Hrozby |
| Užší spolupráce složek MP a PČR úřadem MOb Budování kamerového systému a fotopastí Přenos informací mezi úřadem a občany elektronickou formou | Nárůst počtu problémových jedinců, stahujících se z velkých sídlišť a zapříčiňujících drobné krádeže, vandalismus apod. Zvýšení výskytu motorových vozidel na cyklostezce na ul. Domovské |

### Péče o výchovu dětí a mládeže

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Kvalitní ZŠ s dostatečnou kapacitou, vč. sportovišť Velké, veřejnosti přístupné školní hřiště Časté pořádání sportovních a kulturních akcí Fotbalový klub Sokola Hrabová věnující se práci s mládeží Nové hřiště na sídlišti Šídlovec | Nevyhovující stav objektu stávající školky Nedostatečné a/nebo zastaralé vybavení některých odborných učeben (např. IT, dílny) a některých tříd na ZŠ Nedostatečná kapacita školní družiny při ZŠ |
| Příležitosti | Hrozby |
| Vybudování nové školky Větší zapojení základní školy do veřejného života Postupné dovybavení vybraných učeben ZŠ Rozšíření kapacity školní družiny při ZŠ Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti na pozemcích a budovách MŠ a ZŠ Čerpání a využívání dostupných dotací na rozvoj ZŠ + MŠ Vytvoření plánu pravidelné obměny IT na ZŠ Stavba nové sportovní haly v Hrabové Zvýšení péče o předávání tradic (včetně rodinných) spojených s historií a současností Hrabové | Negativní ovlivňování mládeže nadměrným a nevhodným užíváním výpočetní (počítače, notebooky, tablety) a komunikační techniky (chytré telefony), nedostatečná počítačová gramotnost Obecné snižování zájmu dětí o sport a koníčky, vedoucí ke snižování fyzické zdatnosti |

### Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 9. 4. 2018 a aktualizována 7. 9. 2020.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Územní a vzájemná celistvost obce, mnoho lidí žije stále jako na vesnici, znají se, vědí o sobě a dokážou si pomoci Dostatečná a dostupná základní lékařská péče (lékař pro děti i dospělé, zubař) i existence lékárny v Hrabové Rehabilitační centra v obci Existence domů pro seniory v Hrabové Existence dobře fungujícího klubu seniorů | Nedostatečná kapacita bydlení pro seniory ve všech kategoriích |
| Příležitosti | Hrozby |
| Rozšíření vhodných a potřebných kapacit bydlení pro seniory Vybudování stacionáře pro seniory Plán pro péči o seniory v jejich domácnosti („dojezdová služba“, možnost ponechat seniory v jejich prostředí) Rozšíření aktivit pro seniory Spolupráce s místními lékaři a lékárnou Vybudování moderního zdravotního střediska pro děti a dospělé v areálu MŠ na ul. V. Huga s moderními ordinacemi, neinfekčními a infekčními čekárnami, kočárkárnami pro matky s dětmi a příp. lékárnou odpovídajícími současným standardům | Nárůst počtu seniorů bez zajištěné potřebné denní péče Nárůst pocitu opuštěnosti seniorů Postupné zaostávání technické úrovně stavebního řešení prostorů ordinací a čekáren za standardy moderních zdravotních zařízení |

### Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 24. 4. 2018.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Mnoho aktivních spolků a samotných občanů V posledních letech zájem místních lidí o ění v městském obvodu významně vzrostl Možnost volnočasových aktivit v blízké okolní přírodě Vztah místních občanů k historii a tradicím Široká nabídka sportovních a kulturních akcí Podpora spolků a neziskových organizací městským obvodem Cyklostezka vedoucí od centra Ostravy do Beskyd a nabídka ostatních cyklostezek a cyklotras Atraktivita prostředí - blízkost přírodních lokalit v obci a jejím nejbližším okolí (zejména protékající řeka Ostravice) | Chybějící prostory pro konání kulturních akcí a pro činnost spolků Nedostatečná vybavenost míst pro volnočasové aktivity Nevyhovující zázemí areálu TJ Sokol |
| Příležitosti | Hrozby |
| Výstavba nového kulturního sálu Výstavba sportovní víceúčelové haly Převod areálu TJ Sokol na městský obvod a jeho revitalizace Vytvoření malého místního muzea např. v některém z původních hrabovských stavení Podpora spolků pro posílení mezilidských vztahů (sbližování občanů), vztahu k Hrabové a jejím tradicím Využití nového centra městského obvodu pro setkávání a společenský život Zlepšení vybavenosti přírodních rekreačních zón a míst Revitalizace prostoru Pilíků a jejich možné využití pro rozvoj městského obvodu Budování dalších cyklostezek (zejména v okolí Ostravice, v průmyslové zóně atd.) a infrastruktury pro cyklodopravu (např. nabíjecí stanice, odpočívky, stojany) | Nedostatek finančních prostředků na výstavbu sportovní haly Nesouhlas TJ Sokol s převodem areálu městskému obvodu Nevytváření podmínek pro setkávání místních obyvatel, vedoucí k odcizování Nedostatek vizí a vítězství každodennosti nad pohledem do budoucnosti |

### Podnikání a pracovní příležitosti

Tato část SWOT analýzy byla projednávána dne 24. 4. 2018.

| Silné stránky | Slabé stránky |
| --- | --- |
| Dostupnost pracovních příležitostí bez dojíždění (průmyslové zóny, blízkost velkých zaměstnavatelů) Živnostníci v Hrabové | Obtěžování občanů negativními důsledky podnikání v blízkosti obytných částí (exhalace, zápach, hluk, nárůst nákladní dopravy) |
| Příležitosti | Hrozby |
| Využití úspěšně podnikajících firem v rámci městského obvodu a spolupráce s nimi pro podporu dalšího rozvoje a zvyšování atraktivity Hrabové Jasné vymezení, kde chceme žít a kde chceme mít prostory k podnikání – do územního plánu zapracovat omezení nežádoucích aktivit některých lokalit (hluk, nadměrná doprava, zápach apod.) Podpora místních živnostníků zejména v oblasti služeb (např. formou zveřejnění na webových stránkách městského obvodu, v Hrabovských listech apod.) | Další zhoršování životního prostředí v Hrabové (např. překračování emisních limitů) Tlak na rozšíření výrob a podnikatelských aktivit, zatěžujících životní prostředí Zvýšená dopravní obslužnost nových podniků (obtěžující nákladní doprava) Zvýšené náklady na odpadní hospodářství |

# Cíle strategických rozvojových oblastí do roku 2026

| .Strategická rozvojová oblast ..Formulace cíle“ | Termín plnění | Indikátory plnění cíle (výchozí / očekávané hodnoty) |
| --- | --- | --- |
| Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení |
| Vytvořit centrum Hrabové v návaznosti na stávající Úřad městského obvodu | 2018-2026 | vybudované infrastrukturní zázemí (objekty tvořící centrum) vybavení potřebným městským mobiliářem vytvořená nabídka služeb v oblasti centra vytvořená programová nabídka (kulturní programy, akce apod.) v oblasti centra |
| Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec při zachování jeho architektonické hodnoty | 2018-2026 (trvale) | modernizované / revitalizované budovy modernizované / revitalizované plochy |
| Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a volný čas | 2018-2026 (- 2030) | zachované vodní nádrže pro potřeby rekreace a volnočasových aktivit |
| Vyřešit budoucí využití areálu mateřské školky na ulici V. Huga | 2018-2026 | zpracovaný a zastupitelstvem MOb schválený záměr budoucího využití areálu MŠ |
| Zachovat rozsah zeleně na území městského obvodu Hrabová minimálně na stávající úrovni (2018) a zajistit její revitalizaci. | 2018-2026 | zachovaná rozloha zeleně na území MOb plocha revitalizované zeleně na území MOb |
| Dobudovat kanalizační síť v jižní části a zajistit další rozvoj sítě a technické infrastruktury pro napojení souvislé zástavby MOb Hrabová. | 2018-2026 (trvale) | podíl objektů napojených na kanalizační síť |
| Rozšířit hřbitov v Hrabové. | 2018-2026 (- 2030) | nová plocha hřbitova |
| Zachovat poštovní služby v Hrabové. | 2018-2026 (trvale) | existující nabídka komplexních poštovních služeb |
| Zřídit startovací byty | 2026 (-2030) | nové startovací byty |
| Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava |
| Vyřešit dopravu vč. klidové v oblasti sídliště Šídlovec | 2018-2026 (trvale) | zvýšení plynulosti dopravy uspokojená poptávka po parkování |
| Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56) | 2018-2022 | Místecká bez poplatku |
| Zajistit zklidnění dopravy po ulici Paskovské omezením nákladní dopravy | 2019-2026 | vytvořená a realizovaná regulační opatření |
| Zajistit ochranu obytné zástavby MOb Hrabová před hlukem automobilové dopravy a prioritně vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56) | 2018-2026 | rozsah protihlukové ochrany podél ulice Místecké na katastru MOb Hrabová stížnosti občanů na hluk způsobený automobilovou dopravou |
| Vybudovat přímý sjezd ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry | 2018-2022 | přímý sjezd do Hrabové |
| Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na území Hrabové vybudováním kruhových objezdů na křižovatkách ulic Mostní – Frýdecká – Buničitá a Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké | 2018-2026 | kruhový objezd Mostní – Frýdecká – Buničitá kruhový objezd Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké |
| Dobudovat a zkapacitnit síť cyklostezek na území Hrabové při zajištění jejich provázanosti na okolní sítě cyklostezek | 2018-2026 | rozsah cyklostezek na území MOb Hrabová v km |
| Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu komunikací ve vesnické části a u nové výstavby zajistit závazky developerů | 2018-2026 (trvale) | snižování počtu oprávněných stížností na kapacitu a kvalitu komunikací ve vesnické části obvodu existence systému zajištění závazků developerů počet nově zahájených developerských stavebních projektů s a bez závazků infrastrukturního zajištění |
| Napojit ul. Poplužní na Prodlouženou Mostní | 2018-2026 | napojení ulic |
| Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové | 2018-2026 (trvale) | snižování počtu oprávněných stížností na rozsah a kvalitu veřejné dopravy |
| Bezpečnost občanů |
| Zlepšit zajištění bezpečnostní situace v Hrabové instalací elektronických bezpečnostních systémů (kamerový systém apod.) | 2018-2026 (trvale) | počet instalovaných bezpečnostních systémů pokryté území MOb elektronickými bezpečnostními systémy |
| Zlepšit bezpečnostní situaci v Hrabové zajištěním koordinace složek IZS Úřadem městského obvodu | 2018-2026 (trvale) | vytvořený systém koordinace statistiky počtu trestných činů |
| Zabránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů na území MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | vytvořený systém nástrojů zabraňujících koncentraci nepřizpůsobivých občanů počty zásahů MP proti nepřizpůsobivým občanům na území MOb Hrabová |
| Zlepšit informovanost rozšířením přenosu informací mezi Úřadem městského obvodu a občany elektronickou formou | 2018-2026 (trvale) | počet stížností občanů na nedostatek informací od ÚMOb Hrabová počet funkčních elektronických systémů přenosu informací |
| Péče o výchovu dětí a mládeže |
| Vybudovat novou mateřskou školu v sousedství Úřadu MOb Hrabová | 2018-2022 | nová mateřská škola |
| Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové | 2018-2026 (trvale) | počet učeben se zastaralou / neodpovídající úrovní vybavenosti (2018) počet modernizovaných učeben počet modernizačních akcí (mimo učebny) |
| Podporovat zájmovou činnost dětí a mládeže | 2018-2026 (trvale) | počet fungujících zájmových kroužků počet zapojených dětí v rámci zájmových kroužků |
| Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu | 2018-2026 (trvale) | existence knihovny počet modernizačních aktivit |
| Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory |
| Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | neuspokojené žádosti o bydlení pro seniory |
| Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich života v domácích podmínkách (např. stacionář …) | 2018-2026 (trvale) | počet nových služeb a/nebo aktivit |
| Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | zajištěnáí podmínek pro moderní zdravotní péčei pro občany Hrabové |
| Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka |
| Vybudovat kulturní sál | 2018-2022 | nový kulturní sál |
| Vybudovat sportovní halu | 2018-2026 | nová sportovní hala |
| Revitalizovat areál TJ Sokol | 2020-2026 | revitalizovaný areál TJ Sokol |
| Vytvářet zázemí pro cyklisty | 2019-2026 (- 2030) | počet nově vytvořených zázemí |
| Vytvářet lepší podmínky pro sbor dobrovolných hasičů vč. výchovy mladých hasičů | 2019-2026 | vytvořené prostory pro uskladnění výzbroje a výstroje dobrovolných hasičů vytvořená klubovna pro výchovu mladých hasičů |
| Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů s obvodem | 2018-2026 (trvale) | zrealizované aktivity, zaměřené na připomínání historie a tradic Hrabové komise složená z historiků naší obce |
| Podnikání a pracovní příležitosti |
| Zamezit podnikání zatěžující občany negativními vlivy | 2018-2026 (trvale) | počet stížností občanů na negativní vlivy podnikatelských aktivit, |
| Podporovat služby občanům poskytované živnostníky | 2018-2026 (trvale) | vytvořený systém podpory služeb pro občany, poskytovaných živnostníky počet podpořených živnostníků, poskytujících služby občanům |

# Opatření vycházející ze strategických cílů do roku 2026

Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize a z ní vycházejících strategických cílů ve střednědobém období. Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. Je možno je vnímat jako zásadní úkoly. Odvíjí se od vize (resp. strategických cílů) a mají střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace může být jak v celém návrhovém období, tak ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Každé opatření musí obsahovat min. 1 aktivitu. V případě potřeby lze u opatření např. uvést jeho zdůvodnění, cíle apod.

Samotná opatření mohou mít v rámci použití integrovaného přístupu dvojí charakter:

- Tematický charakter – opatření se zaměřují na řešení určitého tématu v rámci celého MOb Hrabová, případně ve více lokalitách (např. snížení drobné kriminality v městském obvodu).

- Prostorový charakter – opatření se zaměřují na (komplexnější) řešení situace v jednotlivých částech MOb (např. řešení nedostatku parkovacích míst na Šídlovci).

## Strategická rozvojová oblast 1: Urbanismus, životní prostředí, technická infrastruktura, občanská vybavenost a bydlení

### Vytvořit centrum Hrabové v návaznosti na stávající Úřad městského obvodu

| Opatření: 1.1.1 Zajistit vzájemnou koordinaci přístavby ÚMOb, kulturního sálu a nového objektu mateřské školy |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 1.1.1.1 Definovat hranice území pro kulturní sál a MŠ vytvářející zázemí pro tyto objekty a umožňující jejich budoucí rozvoj | 2018 | ÚMO | 0 | - |
| I | 1.1.1.2 Vytvořit společný prostor před kulturním sálem a MŠ obsahující i parkoviště pro ÚMOb a poštu | 2018-2022 | ÚMO | 2 200 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.1.2 Upravit prostor mezi ÚMOb a kostelem sv. Kateřiny |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.1.2.1 Konkretizovat představu prostoru včetně zpracování studie | 2018-2022 | ÚMO | 300 | městský obvod |
| II | 1.1.2.2 Zajistit realizaci výstupů zpracované studie | 2022-2026 | ÚMO | 20 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Modernizovat a revitalizovat sídliště Šídlovec při zachování jeho architektonické hodnoty

| Opatření: 1.2.1 Modernizovat a revitalizovat domy sídliště Šídlovce při zachování architektonické hodnoty |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.2.1.1 Modernizovat a revitalizovat domy Šídlovce při zachování architektonické hodnoty | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 20000 | městský obvod + město + IROP |
| II | 1.2.1.2 Motivovat soukromé vlastníky aby zachovávali architektonickou hodnotu domů včetně barevného sladění vchodů v bloku | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 4 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.2.2 Modernizovat a revitalizovat veřejná prostranství sídliště Šídlovec |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.2.2.1 Definovat zásady revitalizace a modernizace veřejných prostranství na sídlišti Šídlovec | 2018 | ÚMO | 0 |  |
| II | 1.2.2.2 Projednat koncepci s obyvateli Šídlovce a zainteresovanými stranami | 2018 | ÚMO | 0 |  |
| II | 1.2.2.3 Zajistit realizaci revitalizace a modernizace veřejných prostranství na sídlišti Šídlovec | 2018-2026 | ÚMO | 10 000 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a volný čas

| Opatření: 1.3.1 Zjistit možnosti potenciálního využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.3.1.1 Ve spolupráci s urbanisty, hygieniky, ekology a případně s odborníky na rekultivace bývalých důlních děl zjistit možnosti a podmínky využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas | 2018-2022 | OKD+ÚMO | 0 | - |
| II | 1.3.1.2 Vést jednání s vlastníky a zainteresovanými stranami (úřady) o možnostech a podmínkách potenciálního využití vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 1.3.1.3 Projednat výstupy jednání s občany MOb Hrabová a vybrat nejvhodnější variantu | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 1.3.1.4 V rámci řešení oblasti Pilíky usilovat o vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb zvěře | 2018-2026 | OKD+ÚMO | 1 000 | OKD/Diamo/ městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.3.2 Zajistit realizaci úprav prostoru vodních nádrží Pilíky pro rekreaci a volný čas |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.3.2.1 Zpracovat konkrétní návrh úprav prostoru pro rekreaci a volný čas | 2022-2026 | ÚMO | 300 | městský obvod |
| II | 1.3.2.2 Vyřešit vlastnické poměry ve spolupráci s vlastníky a se Statutárním městem Ostrava | 2022-2026 | MMO | 1 000 | město |
| III | 1.3.2.3 Vybudovat infrastrukturu umožňující využití vodních nádrží Pilíky a jejich okolí pro rekreaci | 2026 (-2030) | ÚMO | 200 000 | OKD + město + IROP |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vyřešit budoucí využití areálu mateřské školky na ulici V. Huga

| Opatření: 1.4.1 Provést stavebně technické zhodnocení areálu mateřské školky na ulici V. Huga |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.4.1.1 Zadat stavebně technické zhodnocení areálu MŠ a prověřit možnosti dalšího využití areálu MŠ na ulici V. Huga | 2019 | ÚMO | 20 | městský obvod |
| II | 1.4.1.2 Na základě výstupů rozhodnout o dalším postupu (zbourat/opravit) | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 1.4.1.3 Projednat možnosti řešení areálu s občany a navrhnout možná využití dle aktuálních potřeb a možností MOb Hrabová | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 1.4.1.4 Zadat urbanistickou studii využití prostoru | 2022-2026 | ÚMO | 60 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zachovat rozsah zeleně na území městského obvodu Hrabová minimálně na stávající úrovni (2018) a zajistit její revitalizaci

| Opatření: 1.5.1 Chránit rozsah zeleně na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 1.5.1.1 V souladu s určenými indikátory stanovit výchozí stav rozsahu zeleně na území MOb Hrabová | 2018-2022 | ÚMO | 100 | městský obvod |
| I | 1.5.1.2 Na základě stávajícího územního plánu MOb Hrabová identifikovat a jasně vymezit území, v rámci kterých bude zachování zeleně prioritou | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| I | 1.5.1.3 Bránit zástavbě v lokalitách, kde je vhodné a potřebné zachování zeleně | 2018-2022 | ÚMO | 10 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.5.2 Zajistit průběžnou revitalizaci zeleně na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.5.2.1 Zpracovat plán revitalizace zeleně na území MOb Hrabová s přihlédnutím k opatření 2.4.2. | 2022-2026 | ÚMO | 50 | městský obvod |
| II | 1.5.2.2 Zajistit potřebné zdroje pro revitalizaci zeleně v souladu se zpracovaným plánem | 2022-2026 | ÚMO | 10 000 | městský obvod + město |
| II | 1.5.2.3 Zajistit realizaci revitalizace v souladu se zpracovaným plánem | 2022-2026 | ÚMO | 11 000 | městský obvod + město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Dobudovat kanalizační síť v jižní části a zajistit další rozvoj sítě a technické infrastruktury pro napojení souvislé zástavby MOb Hrabová

| Opatření: 1.6.1 Dobudovat V. a VI. etapu kanalizačního řadu na jižním konci Hrabové |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 1.6.1.1 Jednat s vedením statutárního města Ostravy, aby zbývající část IV. etapy, V. a VI. etapa kanalizace na území MOb Hrabová byla kryta rozpočtem statutárního města Ostravy | 2018-2022 | MMO | 150 000 | město |
| I | 1.6.1.2 Spolupracovat s Magistrátem města Ostravy při řešení problémů v souvislosti s zbývající částí IV. etapy, V. a VI. etapou kanalizace v Hrabové | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.6.2 Zajistit napojení každé nové zástavby na kanalizační síť v souladu s platnou legislativou |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 1.6.2.1 Zajistit, aby developeři zajistili na své náklady vybudování kanalizačních řadů v místech jimi realizované nové zástavby | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| I | 1.6.2.2 Zajistit, aby investoři nových domů k nim vybudovali kanalizační přípojky do existujících nebo v budoucnu vybudovaných kanalizačních řadů | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Rozšířit hřbitov v Hrabové

| Opatření: 1.7.1 Definovat cílovou podobu hřbitova v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.7.1.1 Zpracovat studii cílové podoby hřbitova | 2019 | ÚMO | 170 | městský obvod |
| III | 1.7.1.2 Rozhodnout o případné stavbě obřadní síně na hřbitově a její podobě | 2026 (-2030) | ÚMO | 20 000 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 1.7.2 Realizovat rozšíření hřbitova |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 1.7.2.1 Zajistit výkupy pozemků potřebných pro rozšíření hřbitova | 2018-2026 | MMO | 15 000 | město |
| II | 1.7.2.2 Provést terénní úpravy a vybudovat potřebnou infrastrukturu pro rozšíření hřbitova | 2020-2026 | ÚMO | 42 000 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zachovat poštovní služby v Hrabové

| Opatření: 1.8.1 Usilovat o zachování služeb pošty ve stávajícím rozsahu |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 1.8.1.1 Spolupracovat s Českou poštou při vytváření podmínek pro zajištění poštovních služeb v Hrabové | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 200 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zřídit startovací byty

| Opatření: 1.9.1 Usilovat o vybudování startovacích bytů v Hrabové |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| III | 1.9.1.1 Ve spolupráci s investory nebo vlastní výstavbou usilovat o vybudování startovacích bytů novou výstavbou nebo přestavbou stávajících bytů | 2026 (-2030) | ÚMO | 10 000 | developer+ městský obvod +město+MMR |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 2: Dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost, klidná a bezpečná doprava

### Vyřešit dopravu vč. klidové v oblasti sídliště Šídlovec

| Opatření: 2.1.1 Usměrnit dopravu na sídlišti Šídlovec s cílem minimalizace možných kolizních situací |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.1.1.1 Zajistit odborné zpracování návrhu usměrnění dopravy s cílem minimalizace kolizních situací v oblasti sídliště Šídlovec tak, aby nedošlo k nadbytečnému prodloužení tras průjezdu a tím ke zvýšení negativních dopadů dopravy | 2022-2026 | ÚMO | 50 | městský obvod |
| II | 2.1.1.2 Na základě posouzení situace a projednání možností s místními obyvateli zvýšit rozsah ulic s jednosměrným provozem aut | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.1.1.3 Novou organizaci dopravy realizovat | 2022-2026 | ÚMO | 200 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.1.2 Zlepšit možnosti parkování osobních aut v oblasti sídliště Šídlovec |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.1.2.1 Ve spolupráci s odborníky odstranit parkování nežádoucích vozidel na ulicích sídliště Šídlovec | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 200 | městský obvod |
| II | 2.1.2.2 Navrhnout možnosti vytvoření nových parkovacích míst pro potřeby občanů sídliště Šídlovec v optimálním umístění z hlediska občanů a projednat to s občany této části MOb | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 50 | městský obvod |
| II | 2.1.2.3 Zajistit vybudování nových parkovacích míst na sídlišti Šídlovec | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 10 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Usilovat o odstranění zpoplatnění Místecké (D56)

| Opatření: 2.2.1 Identifikace možností odstranění zpoplatnění Místecké (D56) a jejich realizace |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.2.1.1 Podporovat snahy o zrušení zpoplatnění celé D56 | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| I | 2.2.1.2 Prosazovat zrušení zpoplatnění D56 naz území města Ostravy po bývalý Důl Paskov | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zajistit zklidnění dopravy po ulici Paskovské omezením nákladní dopravy

| Opatření: 2.3.1 Identifikovat možnosti zklidnění dopravy po ulici Paskovské |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.3.1.1 Po dokončení Prodloužené Mostní rozšířit zákaz průjezdu kamiónů nad 12 t i na jižní část Paskovské | 2019 | SSMSK | 0 (v rámci stavby Prodloužené Mostní) | kraj |
| II | 2.3.1.2 V případě potřeby rozšířit omezení nákladní dopravy v dalších úsecích | 2022-2026 | MMO | 50 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zajistit ochranu obytné zástavby MOb Hrabová před hlukem automobilové dopravy a prioritně vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56)

| Opatření: 2.4.1 Vybudovat protihlukovou ochranu Hrabové podél ulice Místecké (D56) |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.4.1.1 Prioritně požadovat vybudování protihlukové zdistěny na východní straně v místech, kde není Místecká (D56) odcloněna stromy | 2018-2022 | ŘSD | 14 000 | SFDI |
| I | 2.4.1.2 Požadovat postupné dobudování protihlukové zdistěny i v dalších místech okolo Místecké (D56) | 2018-2026 | ŘSD | 36 000 | SFDI |
| I | 2.4.1.3 Výsadbou stromů/keřů eliminovat hluk z Místecké (D56) | 2018-2022 | ÚMO | 500 | městský obvod + město+SFŽP |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.4.2 Zajistit ochranu obytné zástavby v katastru MOb Hrabová před hlukem způsobeným automobilovou dopravou (zejména výsadbou stromů) |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.4.2.1 Identifikovat další místa, na nichž automobilová doprava způsobuje nadměrný hluk, negativně působící na obytnou zástavbu | 2022-2026 | ÚMO | 15 | městský obvod |
| II | 2.4.2.2 Ve spolupráci s odborníky nalézt optimální možnosti snížení hlukové zátěže, způsobené automobilovou dopravou | 2022-2026 | ÚMO | 50 | městský obvod |
| II | 2.4.2.3 Realizovat odborníky doporučená opatření, snižující hlukovou zátěž z automobilové dopravy | 2022-2026 | ÚMO | 250 | městský obvod + město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vybudovat přímý sjezd ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry

| Opatření: 2.5.1 Zajistit vybudování přímého sjezdu ze směru od Ostravy z Místecké ulice (D56) do Hrabové u obchodního centra Makro Cash & Carry |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.5.1.1 Prověřit stav projektové připravenosti a stavebního povolení vybudování přímého sjezdu a případně přijmout opatření pro urychlení procesu | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.5.1.2 Zajistit pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy | 2018-2022 | MMO | 3 337 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy na území Hrabové vybudováním kruhových objezdů na křižovatkách ulic Mostní – Frýdecká – Buničitá a Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké

| Opatření: 2.6.1 Vybudovat kruhový objezd na křižovatce ulic Mostní – Frýdecká - Buničitá |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.6.1.1 Zajistit dopracování potřebné projektové dokumentace výstavby kruhového objezdu | 2018-2022 | SSMSK | 2 344 | kraj |
| I | 2.6.1.2 Zajistit získání stavebního povolení pro realizaci stavby | 2018-2022 | SSMSK | 0 | - |
| I | 2.6.1.3 Zajistit finanční pokrytí a realizaci stavby | 2018-2022 | SSMSK | 20 000 | OP Doprava |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.6.2 Vybudovat kruhový objezd na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.6.2.1 Na základě konzultace s dopravními odborníky a vývoje dopravní situace prověřit potřebu a naléhavost vybudování kruhového objezdu na křižovatce ulic Paskovská – Prodloužená – sjezd z Místecké | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.6.2.2 V případě potvrzení potřeby kruhového objezdu zajistit dopracování potřebné projektové dokumentace výstavby kruhového objezdu a získání stavebního povolení | 2022-2026 | MMO | 2 000 | město |
| II | 2.6.2.3 Na základě posouzení naléhavosti situace zajistit pokrytí stavby rozpočtem statutárního města Ostravy | 2022-2026 | MMO | 20 000 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Dobudovat a zkapacitnit síť cyklostezek na území Hrabové při zajištění jejich provázanosti na okolní sítě cyklostezek

| Opatření: 2.7.1 Dobudovat nové úseky cyklostezek navazující na stávající cyklostezky |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.7.1.1 Zjistit záměry rozvoje cyklodopravy na území SMO a sousedních obcí | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.7.1.2 Vybudovat cyklostezku směrem na Novou Bělou | 2019 | MMO | 4 828 | město |
| II | 2.7.1.3 Dobudovat chybějící úseky cyklostezky podél ulice Na Rovince | 2020 | MMO | 3 681 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.7.2 Zvýšit bezpečnost průjezdu kolizními místy cyklotras |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.7.2.1 Ve spolupráci s odborníky navrhnout a zrealizovat zvýšení bezpečnosti křížení cyklotrasy a pěší trasy u podchodu u Benziny | 2018-2022 | MMO | 100 | město |
| II | 2.7.2.2 Vybudovat cyklostezku podél ulice Prodloužené | 2022-2026 | ÚMO | 2 000 | městský obvod |
| II | 2.7.2.3 Zvýšit bezpečnost cyklistů na Domovské ulici (např. omezením provozu aut) | 2018-2026 | ÚMO | 150 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zajistit dostatečnou kapacitu a kvalitu komunikací ve vesnické části a u nové výstavby zajistit závazky developerů

| Opatření: 2.8.1 Vytvořit systém zajišťující dodržení závazků developerů, spojených s vybudováním potřebné infrastruktury u nové výstavby |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.8.1.1 Ve spolupráci s odborníky, právníky a se zainteresovanými subjekty (zejména statutárním městem Ostrava) navrhnout systém závazků developerů, spojených s vybudováním potřebné infrastruktury u nové výstavby (zejména se jedná o zpevněné komunikace a veřejné osvětlení) | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| I | 2.8.1.2 Zavést tento systém do běžného používání | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.8.2 Zajistit dostatečnou kapacitu parkování u nových a rekonstruovaných komunikací |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 2.8.2.1 U nově budovaných komunikací či domů požadovat adekvátní počet parkovacích míst | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.8.2.2 U rekonstruovaných komunikací se s ohledem na místní podmínky snažit o zlepšení parkování. | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 10 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Napojit ul. Poplužní na prodlouženou Mostní

| Opatření: 2.9.1 Prověřit možnosti propojení ul. Poplužní s prodlouženou Mostní |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.9.1.1 Ve spolupráci s odborníky prověřit možnost připojení propojení od ul. Poplužní na prodlouženou Mostní | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 2.9.1.2 Ve spolupráci s odborníky zajistit zpracování územní studie zástavby mezi ul. Poplužní a prodlouženou Mostní obsahující propojení ul. Poplužní s prodlouženou Mostní | 2018-2022 | MMO | 100 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.9.2 Napojit ul. Poplužní na prodlouženou Mostní |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.9.2.1 Upravit sjezd z prodloužené Mostní na příjezd k nové zástavbě | 2022-2026 | ÚMO | 2 000 | developer |
| II | 2.9.2.2 Stanovit pro developera nové zástavby v tomto místě podmínku výstavby zpevněné komunikace od prodloužené Mostní k ul. Poplužní | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Usilovat o kvalitní veřejnou dopravu do Hrabové

| Opatření: 2.10.1 Zajistit potřebný rozsah autobusové dopravy do vesnické části |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 2.10.1.1 Udržet, případně zlepšit, stávající rozsah autobusové dopravy do vesnické části | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 2.10.2 Iniciovat zavedení tramvajové dopravy do průmyslové zóny |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| III | 2.10.2.1 Iniciovat zpracování studie trasy tramvajové dopravy do průmyslové zóny obsluhující také lokalitu Šídlovec na Magistrátu města Ostravy a DPO | 2018-2026 | ÚMO | 0 | - |
| III | 2.10.2.2 Zakotvit zvolenou trasu do územního plánu a hledat finanční zdroje pro stavbu tramvajové tratě | 2018 (-2030) | MMO | 500 000 | OP Doprava |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 3: Bezpečnost občanů

### Zlepšit zajištění bezpečnostní situace v Hrabové instalací elektronických bezpečnostních systémů

| Opatření: 3.1.1 Instalovat kamerové bezpečnostní systémy ve vybraných problémových lokalitách |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.1.1.1 Ve spolupráci s MP a PČR určit problémové lokality, vhodné pro instalaci bezpečnostních kamerových systémů | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 3.1.1.2 Instalovat bezpečnostní kamerový systém v přírodním parku Hrabovjanka | 2018-2026 | MMO | 150 | město |
| II | 3.1.1.3 Zajistit instalace bezpečnostní kamerových systémů v dalších vybraných lokalitách | 2022-2026 | MMO | 750 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.1.2 Instalovat fotopasti ve vybraných problémových lokalitách |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 3.1.2.1 Ve spolupráci s odborníky určit problémové lokality, vhodné pro instalaci fotopastí | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 3.1.2.2 Instalovat fotopasti v místech nedovoleného ukládání odpadu | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 5+25/rok | městský obvod |
| II | 3.1.2.3 Instalovat dočasně fotopasti v místě aktuálního opakovaného výskytu trestné činnosti | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 25/rok | městský obvod |
| II | 3.1.2.4 Zajistit instalace fotopastí v dalších vybraných lokalitách | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 25/rok | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zlepšit bezpečnostní situaci v Hrabové zajištěním koordinace složek IZS	Úřadem městského obvodu

| Opatření: 3.2.1 Více využít Městskou policii k prevenci kriminality v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.2.1.1 Usilovat o zvýšení hlídkové činnosti MP v obdobích zvýšené trestné činnosti | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| I | 3.2.1.2 V případě opakovaného výskytu trestné a přestupkové činnosti v určité lokalitě usilovat o operativní rozšíření hlídkové činnosti MP v této lokalitě v koordinaci s PČR | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.2.2 Zvýšit dohled PČR nad trestnou a přestupkovou činností v obvodu |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.2.2.1 Usilovat o zvýšení hlídkové činnosti PČR v obdobích zvýšené trestné činnosti v rámci MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| I | 3.2.2.2 Usilovat o zvýšení četnosti dohledu PČR na porušování zákazu vjezdu nákladních vozidel na katastru MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.2.3 Zvýšit připravenost obvodu na řešení krizových situací |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 3.2.3.1. Spolupracovat se složkami IZS (především s SDH) na zajištění řešení krizových situací | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zabránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů na území MOb Hrabová

| Opatření: 3.3.1 Nepřipustit vznik ubytoven pro nepřizpůsobivé občany na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 3.3.1.1 Monitorovat využití bytového fondu, který není ve správě MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 3.3.1.2 V případě větší koncentrace nepřizpůsobivých občanů v určitém objektu na území MOb Hrabová vyhlásit v místě zónu bez doplatku na bydlení | 2018-2026 (trvale) | MMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.3.2 Bránit koncentraci nepřizpůsobivých občanů z jiných obvodů či obcí na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.3.2.1 Požadovat od Městské policie zvýšený dohled v místech opakovaného narušování veřejného pořádku | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 3.3.2.2 Vymísťovat bezdomovce z území MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | MP | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zlepšit informovanost rozšířením přenosu informací mezi Úřadem městského obvodu a občany elektronickou formou

| Opatření: 3.4.1 Zvýšit informovanost o akcích na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.4.1.1 Průběžně zajišťovat přehledné a aktuální webové stránky obvodu | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 3.4.1.2 Vytvořit systém automatického odesílání informací o akcích emailem občanům, kteří o to projeví zájem | 2018-2022 | ÚMO | 30 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.4.2 Zvýšit informovanost o havarijních situacích v MOb Hrabová či přilehlém okolí |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 3.4.2.1 Vytvořit systém automatického odesílání informací o havarijních situacích v MOb Hrabová či v přilehlém okolí formou SMS zpráv občanům, kteří o to projeví zájem | 2019 | ÚMO | 30 | městský obvod |
| II | 3.4.2.2 Zvýšit využití místního rozhlasu k informování občanů o havarijních situacích v MOb Hrabová či v přilehlém okolí | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 3.4.3 Zlepšit dostupnost kvalitního a rychlého internetu v městském obvodu Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 3.4.3.1 HledatZvážit možnosti vybudování páteřní optické sítě v městském obvodu Hrabová | 2018-2026 | ÚMO | 45 110 40 000 | městský obvod +město +provozovatel |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 4: Péče o výchovu dětí a mládeže

### Vybudovat novou mateřskou školu v sousedství Úřadu MOb Hrabová

| Opatření: 4.1.1 Zajistit potřebnou dokumentaci a součinnost pro zajištění výstavby nové mateřské školy v sousedství ÚMOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 4.1.1.1 Dokončit projektovou přípravu a získat stavební povolení na výstavbu nové mateřské školy v sousedství ÚMOb Hrabová | 2019 | ÚMO | 970 | městský obvod |
| I | 4.1.1.2 Zajistit finanční pokrytí stavby dotací | 2018-2022 | ÚMO | 30 000 | město |
| I | 4.1.1.3 Vytvářet podmínky pro co nejdřívější realizaci stavby MŠ a její pokud možno bezproblémový průběh | 2018-2022 | ÚMO | 80 000 | městský obvod + město |
| II | 4.1.1.4 Zajistit provázanost konečné podoby MŠ se záměrem vytvoření nového centra MOb Hrabová | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Dovybavit a průběžně modernizovat základní školu v Hrabové

| Opatření: 4.2.1 Ve spolupráci s vedením školy a MMO vytvořit plán do roku 2026, zajišťující stav a vybavenost školy, odpovídající aktuálním požadavkům na základní vzdělávání a zajišťující atraktivitu školy pro žáky, rodiče a učitele |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 4.2.1.1 Definovat potřeby dovybavení učeben a modernizace školy | 2018-2022 | ZŠ Paskovská | 0 | - |
| I | 4.2.1.2 Prověřit možnosti finanční pokrytí z dotačních zdrojů | 2018-2022 | ZŠ Paskovská | 5 500 | IROP + městský obvod |
| II | 4.2.1.3 Zajistit dovybavení učeben a průběžnou modernizaci školy | 2018-2026 (trvale) | ZŠ Paskovská | 60 000 | IROP + městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Podporovat zájmovou činnost dětí a mládeže

| Opatření: 4.3.1 Podporovat zájmové kroužky pro děti a mládež |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 4.3.1.1 Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty vytvořit systém podpory zájmové činnosti dětí a mládeže v MOb Hrabová | 2018 | ÚMO | 0 | - |
| II | 4.3.1.2 Na základě znalosti zájmu dětí a mládeže o zájmové kroužky a v souladu s vytvořeným systémem poskytovat podporu subjektům, zajišťujícím zájmovou činnost pro děti a mládež v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 350/rok | městský obvod |
| II | 4.3.1.3 Na základě znalosti zájmu dětí a mládeže o zájmové kroužky a v souladu s vytvořeným systémem vytvářet materiální a prostorové zázemí pro zájmovou činnost dětí a mládeže v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 100 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 4.3.2 Spolupracovat s dětským domovem v Hrabové |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 4.3.2.1 Spolupracovat s dětským domovem zejména při přípravě mládeže umístěné v dětském domově na vstup do samostatného života | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Zachovat a průběžně modernizovat knihovnu

| Opatření: 4.4.1 Zajišťovat podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 4.4.1.1 Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty vytvářet finanční, prostorové a materiální podmínky pro zachování knihovny v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 20/rok | městský obvod |
| II | 4.4.1.2 Popularizovat služby knihovny a tím podporovat využívání jejích služeb | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 4.4.2 Průběžně modernizovat knihovnu tak, aby její stav odpovídal aktuálním požadavkům a motivoval občany k využívání jejích služeb |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 4.4.2.1 Průběžně sledovat potřeby knihovny a podněty na její modernizaci | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 4.4.2.2 Zajistit průběžnou modernizaci knihovny | 2018-2026 (trvale) | MMO | 1 000 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 5: Zdravotnictví, sociální služby a péče o seniory

### Vybudovat další bydlení pro seniory v MOb Hrabová

| Opatření: 5.1.1 Zajistit soulad kapacit s požadavky na bydlení pro seniory v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 5.1.1.1 Průběžně sledovat uspokojování potřeb bydlení pro seniory v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| I | 5.1.1.2 Zajišťovat s předstihem potřebné navýšení kapacit malometrážních bezbariérových bytů pro seniory v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 50 000 | MMR |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 5.1.2 Podporovat snahy investorů a developerů o výstavbu bydlení pro seniory v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 5.1.2.1 Podporovat snahy seriózních developerů o výstavbu bydlení pro seniory v Hrabové | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| III | 5.1.2.2 V případě možnosti sdružené investice podpořit možnost bydlení seniorů z MOb Hrabová v okolních městských částech | 2026 (-2030) | ÚMO | 10 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Podporovat služby a aktivity pro seniory, přispívající ke klidnému trávení jejich života v domácích podmínkách

| Opatření: 5.2.1 Zajistit služby pro seniory a nemohoucí v MOb Hrabová v domácí péči |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 5.2.1.1 Podporovat pečovatelskou službu a zajistit její nabídku odpovídající požadavkům | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 7/rok | městský obvod |
| I | 5.2.1.2 Podporovat subjekty poskytující služby seniorům v domácí péči | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 20/rok | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 5.2.2 Vytvářet nové aktivity pro seniory v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 5.2.2.1 Zřídit denní stacionář pro seniory v MOb Hrabová | 2022-2026 | ÚMO | 1 000 | soukromé nadace |
| II | 5.2.2.2 Podporovat a organizovat přednášky, vzdělávací a jiné akce vhodné pro seniory v MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 230/rok | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vytvářet podmínky pro práci lékařů v rámci MOb Hrabová

| Opatření: 5.3.1 Průběžně modernizovat lékařská zařízení, sloužící lékařům při péči o zdraví občanů MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 5.3.1.1 Spolupracovat s lékaři a sledovat jejich potřeby | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 5.3.1.2 Dle potřeb lékařů modernizovat lékařská zařízení a zvážit možnost vybudování moderního zdravotního ambulantního střediska pro děti a dospělé (např. v areálu dnešní MŠ na ul. V. Huga) | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 100 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 5.3.2 Vytvářet podmínky pro zajištění dostupnosti lékařské péče pro obyvatele MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 5.3.2.1 Dle potřeby vytvářet pro lékaře atraktivní podmínky k provozování jejich praxe poskytující zdravotní péči obyvatelům MOb Hrabová (zejména atraktivním nájmem) | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 5.3.2.2 Dle potřeby se snažit zajistit lékaře k zajištění zdravotní péče přidělením obecního bytu k pronájmu | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 6: Spolková činnost, volnočasová a rekreační nabídka

### Vybudovat kulturní sál

| Opatření: 6.1.1 V návaznosti na objekt ÚMOb vybudovat kulturní sál pro potřeby MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 6.1.1.1 Dokončit projektovou přípravu s přihlédnutím k vazbě na tvorbu nového centra MOb Hrabová | 2020 | ÚMO | 962 | městský obvod |
| I | 6.1.1.2 Zajistit stavební povolení pro realizaci stavby | 2020 | ÚMO | 0 | - |
| I | 6.1.1.3 Zajistit realizaci stavby | 2018-2022 | ÚMO | 25 000 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vybudovat sportovní halu

| Opatření: 6.2.1 Zajistit vybudování sportovní haly v MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.2.1.1 Zajistit výkup nemovitostí a převod pozemků pod budoucí sportovní halou do vlastnictví obce | 2018-2026 | ÚMO + TJ Sokol | 4 000 | městský obvod |
| II | 6.2.1.12 Dokončit projektovou přípravu pro výstavbu sportovní haly v MOb Hrabová | 20220-2026 | TJ Sokol, příp. ÚMO | 1 000 | město |
| II | 6.2.1.23 Zajistit stavební povolení pro realizaci stavby | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 6.2.1.34 Zajistit finanční krytí stavby formou dotace | 2022-2026 | ÚMO | 95 000 | Nár.sportovní agentura + město + městský obvod |
| II | 6.2.1.45 Zajistit realizaci stavby | 2022-2026 | ÚMO | 95 000 | Nár.sportovní agentura + město + městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Revitalizovat areál TJ Sokol

| Opatření: 6.3.1 Vytvořit podmínky pro revitalizaci areálu TJ Sokol |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.3.1.1 Bezúplatně převést areál TJ Sokol do vlastnictví obce | 2018-2026 | ÚMO + TJ Sokol | 10 | městský obvod |
| II | 6.3.1.21 Zpracovat studii cílové podoby areálu | 201820-2026 | TJ Sokol+ ÚMO | 150 | městský obvod |
| II | 6.3.1.32 Projednání studie cílové podoby areálu se zainteresovanými subjekty | 201820-2026 | TJ Sokol+ ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 6.3.2 Příprava projektové dokumentace a realizace revitalizace areálu TJ Sokol |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.3.2.1 Zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných povolení pro prvky revitalizace areálu TJ Sokol | 201820-2026 | TJ Sokol +ÚMO | 500 | město + městský obvod + Čes.unie sportu + Nár. sportovní agentura |
| II | 6.3.2.2 Prověřit možnosti finančního krytí realizace prvků revitalizace areálu TJ Sokol | 201820-2026 | TJ Sokol +ÚMO | 0 | - |
| II | 6.3.2.3 Postupná realizace revitalizace areálu TJ Sokol | 2022-2026 | TJ Sokol +ÚMO | 20 000 | město + Nár. sportovní agentura |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vytvářet zázemí pro cyklisty

| Opatření: 6.4.1 Vybudovat nabíjecí stanici pro elektrokola na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis.Kč) | Zdroj financování |
| III | 6.4.1.1 Vytipovat optimální umístění pro stavbu stanice | 2026 (-2030) | ÚMO | 0 | - |
| III | 6.4.1.2 Zajistit potřebnou dokumentaci a povolení | 2026 (-2030) | ÚMO | 50 | městský obvod |
| III | 6.4.1.3 Zajistit finanční krytí stavby | 2026 (-2030) | ÚMO | 100 | ČEZ/ městský obvod |
| III | 6.4.1.4 Realizace stavby | 2026 (-2030) | ÚMO | 100 | ČEZ/městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 6.4.2 Vybudovat na vybraných místech odpočívky pro cyklisty |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.4.2.1 Ve spolupráci s odborníky určit optimální umístění odpočívek v rámci MOb Hrabová | 2022-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 6.4.2.2 Zajistit potřebnou dokumentaci odpočívek a povolení | 2022-2026 | ÚMO | 270 | městský obvod |
| II | 6.4.2.3 Vybudování odpočívek | 2022-2026 | ÚMO | 270 | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 6.4.3 Vybudovat na vybraných místech stojany pro kola |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.4.3.1 Ve spolupráci s odborníky a zainteresovanými subjekty vytipovat umístění stojanů na kola v rámci MOb Hrabová | 2019-2026 | ÚMO | 0 | - |
| II | 6.4.3.2 Zajistit vhodné technické provedení stojanů na kola a potřebnou dokumentaci a povolení | 2019 | MMO | 0 | - |
| II | 6.4.3.3 Pořízení a instalace stojanů na kola | 2020-2026 | MMO | 100 | město |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Vytvářet lepší podmínky pro sbor dobrovolných hasičů vč. výchovy mladých hasičů

| Opatření: 6.5.1 Vytvořit prostory pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.5.1.1 Zajistit uvolnění obecního bytu v hasičské zbrojnici pro vytvoření prostor pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů | 2019 | ÚMO | 0 | - |
| II | 6.5.1.2 Upravit prostory pro uskladnění výstroje a výchovu mladých hasičů | 2019 | SDH | 0 | - |
| II | 6.5.1.3 Průběžně modernizovat hasičskou zbrojnici | 2022-2026 | ÚMO | 11 000 | MV + město + městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Připomínat historii Hrabové pro posilování sounáležitosti občanů s obvodem

| Opatření: 6.6.1 Vytvářet podmínky pro připomínání historie a tradic Hrabové |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 6.6.1.1 Zajistit podmínky pro vytvoření expozice o historii a tradicích Hrabové | 2018-2026 | ÚMO | 11 100 | městský obvod |
| II | 6.6.1.2 Pořádat přednášky a případně vydávat publikace o historii a tradicích Hrabové | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 10/rok | městský obvod |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

## Strategická rozvojová oblast 7: Podnikání a pracovní příležitosti

### Zamezit podnikání zatěžující občany negativními vlivy

| Opatření: 7.1.1 Odstranit zdroje zápachu a hluku na území MOb Hrabová |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 7.1.1.1 Identifikovat zdroje zápachu a hluku z podnikatelských aktivit | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 400 | městský obvod |
| I | 7.1.1.2 Vytvářet účinný tlak ve spolupráci s úřady na původce zápachu a hluku z podnikatelských aktivit s cílem jeho odstranění | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 7.1.2 Nepřipustit vznik nových podnikatelských aktivit, obtěžujících občany zápachem, hlukem či nadměrnou nákladní dopravou |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| I | 7.1.2.1 Monitorovat snahy a záměry realizace nových podnikatelských aktivit na území MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| I | 7.1.2.2 Ve spolupráci s relevantními úřady a institucemi nepřipustit vznik nových podnikatelských aktivit, obtěžujících občany zápachem, hlukem či nadměrnou nákladní dopravou | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

### Podporovat služby občanům poskytované živnostníky

| Opatření: 7.2.1 Vytvářet atraktivní podmínky pro živnostníky na území MOb Hrabová, poskytujících služby občanům |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 7.2.1.1 Vytvořit systém podpory živnostníků na území MOb Hrabová, poskytujících služby občanům | 2018-2022 | ÚMO | 0 | - |
| II | 7.2.1.2 Živnostníkům, poskytujícím služby občanům v obecních prostorách poskytovat atraktivní nájmy v souladu s vytvořeným systémem podpory | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 7.2.1.3 Živnostníkům, usilujícím o výstavbu objektu na území MOb Hrabová pro poskytování služeb občanům, poskytovat potřebnou součinnost a podporu v souladu s vytvořeným systémem podpory | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

| Opatření: 7.2.2 V souladu s vytvořeným systémem podpory živnostníků na území MOb Hrabová podporovat zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách |
| --- |
| Důle-žitost* | Aktivity k naplnění opatření | Termín realizace (od – do) | Odpovědnost | Náklady (v tis. Kč) | Zdroj financování |
| II | 7.2.2.1 Vytvoření prostoru pro zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách v Hrabovských listech | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |
| II | 7.2.2.2 Vytvoření prostoru pro zajištění informovanosti občanů o poskytovaných službách na webu MOb Hrabová | 2018-2026 (trvale) | ÚMO | 0 | - |

* I…vysoká důležitost, II…střední důležitost, III…nízká důležitost

# Rozvojové aktivity dle strategických rozvojových oblastí a cílů

Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, rok(y) realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. U každé rozvojové aktivity je vhodné stanovit:

- Důležitost (priorizace) – vyjádření významové důležitosti/potřebnosti/nezbytnosti jednotlivých aktivit (uvědomění si, co se musí udělat určitě a co lze odložit). Hodnocení důležitosti provede pracovní skupina, příp. zastupitelstvo MOb. Hodnocení může být slovní na základě společné diskuze (např. kategorie: vysoká, střední, nízká; je možné vytvořit si i vlastní kategorie), nebo je možné využít např. bodování ze strany členů pracovní skupiny.

- Termíny – rok(y) realizace zejména s ohledem na finanční možnosti MOb a na logickou návaznost jednotlivých činností, v případě průběžných (stálých) aktivit lze uvést celé období platnosti strategie, nebo označení „průběžně“.

- Odpovědnost za realizaci – určení subjektů, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity.

  - Pozn.: Smyslem tohoto bodu je vyjednat a ve strategii zakotvit, kdo se o danou činnost bude starat. Není tedy vhodné plošně uvádět zastupitelstvo (které má ze zákona formální zodpovědnost), ale je lepší uvádět subjekty/pozice osob, které přímo zajistí plnění dané aktivity (např. starosta, ZŠ, myslivci, hasiči, odbor XY apod.).

- Náklady – odhad nákladů na realizaci aktivity.

- Zdroje financování – rozlišení aktivit, které budou plně financovány z rozpočtu MOb a ty, jejichž realizace se odvíjí od získání dotačních prostředků (včetně uvedení předpokládaného zdroje dotace, např. krajský rozpočet, státní rozpočet, fondy EU apod.). Tato informace pak bude využívána při sestavování rozpočtů a rozpočtových výhledů MOb.

Charakteristiku aktivity je možné rozšířit o podrobnější popis – například vzájemné vazby mezi aktivitami, hodnocení významu, rizika realizace, územní rozsah (lokalizaci), vazby na jiné rozvojové programy a územně plánovací dokumentace, dotační potenciál, atd.). Z hlediska posílení významu opatření a získání dotačních prostředků je vhodné porovnat navržená opatření a aktivity s opatřeními rozvojových koncepcí města příp. kraje.

Návrh formuláře pro detailní popis aktivity:

| Název aktivity |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity |  |
| Odpovědnost za realizaci |  |
| Koordinace realizace |  |
| Harmonogram |  |
| Odhadované náklady |  |
| Možné zdroje financování |  |
| Spolupracující aktéři |  |
| Ukazatele hodnocení |  |
| Důležitost |  |

# Podpora realizace

Pro úspěšnou implementaci zpracované strategie rozvoje městského obvodu Hrabová je zapotřebí stanovit, jakým způsobem bude probíhat naplňování vytčených cílů a s tím spojená realizace navrhovaných záměrů – opatření a aktivit. V rámci úspěšného naplnění všech naformulovaných cílů je nutné zapojit všechny aktéry a zainteresované subjekty rozvoje městského obvodu. Cílem vytvoření dokumentu bylo, aby byl „živý“, sloužil k rozvoji městského obvodu a byl kontrolovatelný občany MOb, spolky, neziskovými i podnikatelskými subjekty, působícími na území MOb. Předpokládá se vyšší zapojení občanů do diskuze o konkrétních projektech vycházejících ze strategického plánu.

## Zpřístupnění dokumentu

Dokument bude zpřístupněn na internetových stránkách MOb Hrabová a zároveň bude k nahlédnutí či zapůjčení v listinné podobě na Úřadu MOb.

## Personální a organizační zajištění realizace strategie rozvoje MOb Hrabová

Za naplňování strategie MOb Hrabová se bude vedle členů rady MOb tvořících „řídící skupinu“ podílet i „kontrolní a iniciační skupina“ která z pohledu personálního obsazení naváže na původní pracovní skupinu, zřízenou pro účely přípravy tohoto strategického plánu.

Strategie rozvoje MOb bude neprodleně po jeho finalizaci, kterou zajistí vedení MOb ve spolupráci s pracovní skupinou a pracovníky ÚMOb Hrabová, zveřejněna a projednána s občany, případné náměty budou vypořádány a dokument schválen zastupitelstvem MOb. Následně bude dokument zpřístupněn na internetových stránkách MOb Hrabová a dokument se tímto stane veřejně kontrolovatelným.

Následně bude nutno prověřit soulad záměrů strategického plánu s územním plánem a iniciovat pořízení změny územního plánu v případech rozporu se záměrem strategického plánu.

Před rozhodnutím o realizaci konkrétního záměru budou vždy připraveny relevantní podklady, zejména odborné posudky a stanoviska zainteresovaných subjektů a záměr bude projednán s veřejností.

### Řídící skupina

Řídící skupina bude tvořena členy rady a tajemníkem ÚMOb. Na základě změn na pozicích bude aktualizováno i sestavení řídící skupiny.

| Funkce | Jméno |
| --- | --- |
| Starosta | Igor Trávníček |
| Místostarosta | Vladislava Kopitzová |
| Člen rady | Jiří Dolejška |
| Člen rady | Petr Balušek |
| Člen rady | Jiřina Kelnarová |
| Tajemník ÚMOb | Ing. Jan Socha |

Úkolem řídící skupiny bude především na základě zpracovaných podkladů a podnětů od kontrolní a iniciační skupiny řídit a usměrňovat realizaci strategie rozvoje MOb a iniciovat realizaci rozvojových opatření a aktivit, vyhledávat a zajišťovat zdroje jejich financování, projednávat podněty, vztahující se k realizaci opatření a aktivit, schvalovat zprávy o realizaci, projednávat změny, zajišťovat aktualizaci a revizi dokumentu, delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby. Řídící skupina je rovněž odpovědna za promítnutí opatření a aktivit či jejich výstupů do relevantních dokumentů, souvisejících s rozvojem MOb (např. do územního plánu, rozpočtu apod.), stejně tak jako za promítnutí relevantních norem, legislativních dokumentů či aktů nadřízených institucí do strategického plánu rozvoje MOb. Činnost řídící skupiny bude vykonávána v rámci jednání rady MOb.

### Kontrolní a iniciační skupina

Úkolem kontrolní a iniciační skupiny bude jednat kontrolovat realizaci strategie MOb a jednak iniciovat případné změny, aktualizace či další potřebné aktivity, zajišťující naplňování strategie rozvoje MOb a jeho aktualizaci. Personální obsazení kontrolní a iniciační skupiny naváže na původní pracovní skupinu, zřízenou pro účely přípravy tohoto strategického plánu. Pro zachování kontinuity bude řídící skupina usilovat o minimalizaci změn v personálním složení kontrolní a iniciační skupiny. Snahou by mělo být i po volbách neobměnit více než maximálně 1/4 členů této skupiny. Změny složení by mělo schvalovat zastupitelstvo MOb (tzn. muselo by si vyhradit rozhodování o tomto). Předsedou skupiny bude vždy starosta a místopředsedou místostarosta. Kontrolní a iniciační skupina se bude scházet dle potřeby (na základě podnětu řídící skupiny nebo svých členů), nejméně však jedenkrát ročně.

| Funkce | Jméno |
| --- | --- |
| Předseda skupiny | Igor Trávníček |
| Místopředseda skupiny | Ing. Bohumil RundtVladislava Kopitzová |
| Člen | Libor PilchMiroslav Houžvička |
| Člen | Vladislava KopitzováIng. Bohumil Rundt |
| Člen | Petr NovákIng. Jiří Skalský |
| Člen | Mgr. Alica Strnišťová |
| Člen | Pavel ŽižkaIng. Jan Socha |
| Člen | Ing. Jan Dvořák |
| Člen | Ing. Květoslava Hrabovská |
| Člen | Ing. Bedřich Chlupatý |
| Člen | Mgr. Petr ŽižkaIng. Miroslav Poláček |
| Člen | Mgr. Jan ŠumberaMgr. Jiří Slepička |

## Monitorování průběhu realizace strategie rozvoje MOb Hrabová

Pro optimální naplňování vytčených cílů je nezbytné pozorně sledovat dílčí dosažené úspěchy – průběžně hodnotit naplňování rozvojových aktivit a plnění indikátorů. Základním nástrojem monitoringu je zpráva o průběhu realizace strategie rozvoje MOb, která bude zpracovávána jednou ročně v návaznosti na sestavení ročního rozpočtu a projednána kontrolní a iniciační i řídící skupinou. Součástí této zprávy bude přehled o aktivitách realizovaných v uplynulém období (zpravidla roce), přehled o plnění indikátorů, zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a případné návrhy změn samotného dokumentu. Zpráva bude předložena zastupitelstvu MOb.

## Aktualizace strategie rozvoje MOb Hrabová

Strategie rozvoje MOb bude průběžně revidována, případně aktualizována v návaznosti na průběh realizace jejich dílčích částí. Podnětem k aktualizaci strategie může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění jeho části, či potřeba stanovení nových cílů (neměla by však být vyvolána změnou politické reprezentace MOb). Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2026 formou zpracování návazného dokumentu.

Změny strategie rozvoje MOb budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému se vztahuje. Dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí. Aktualizace strategie rozvoje MOb a její změny budou schváleny zastupitelstvem MOb. Aktuální verze dokumentu bude zveřejněna na internetových stránkách MOb.

## Financování realizace strategie rozvoje MOb Hrabová

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je rozpočet MOb. U řady aktivit se předpokládá také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU). Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit budou popsány přímo u jednotlivých aktivit. Možnosti získávání dotací na jednotlivé projekty budou systematicky sledovány.

Strategie rozvoje MOb jsou základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu ale i rozpočtu MOb na následující období (zpravidla rok).

Řídící a kontrolní a iniciační skupina na základě monitorovací zprávy o průběhu plnění aktivit strategie rozvoje MOb vypracují společně ke konci rozpočtového období návrh rozpočtu na nové období (zpravidla rok), zahrnující informace o finančních tocích týkajících se aktivit strategie rozvoje MOb. Výdaje spojené s naplňováním cílů budou v rozpočtu MOb označeny. Díky tomu bude mít MOb přehled, jaké prostředky na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá.

# Footnotes

Užší znění vize slouží zejména pro prezentační potřeby a mělo by být prvním rámcovým seznámením s vizí sídla (obce, města, městského obvodu) zejména pro nezasvěcené.

Širší znění vize je již snahou o přiblížení představ o budoucnosti sídla a slouží již pro více zasvěcené (obyvatelé obce apod.).

Do roku 2026 proto, že se jedná o následující 2 volební období a je snaha udržet určitou kontinuitu bez ohledu na výsledek voleb.

Bude doplněno po veřejném projednání

Způsob jak a čím budeme měřit naplnění cíle.